|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Шарыповского муниципального округа  от 22.04.2024 № 255-п |

План

мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника

по благоустройству и озеленению территории Шарыповского муниципального округа

на 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки  исполнения |
| 1 | Сформировать перспективные планы благоустройства, озеленения и обустройства объектов соцкультбыта на территории Шарыповского муниципального округа | Руководители территориальных подразделений | 24.04.2024 |
| 2 | Проведение субботников с привлечением населения, организаций (производственных, сельскохозяйственных, ЖЭУ, учебных, лечебных учреждений, торговых и других коммерческих организаций, граждан, владеющих домами на правах личной собственности и т.д.) для проведения следующих работ:  очистка от мусора тротуаров и газонов с обязательным вывозом мусора на свалку;  приведение в порядок выгребных ям, мусорных контейнеров и наружных туалетов;  приведение в надлежащее состояние прилегающих территорий;  ремонт и устройство скамеек и урн на остановках общественного транспорта, в скверах, у объектов торговли, общественных зданий;  асфальтирование или цементирование площадок для размещения мусорных контейнеров;  ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений;  ликвидация всех самовольных свалок в черте населенных;  очистка берегов рек и склонов оврагов от бытового и строительного мусора | Руководители территориальных подразделений | 26.04.2024- 26.06.2024 |
| 3 | Руководителям учреждений, предприятий и организаций, независимо от форм собственности, подготовить отчеты о проведенных мероприятиях по благоустройству и озеленению прилегающих территорий в период проведения двухмесячника | Руководители территориальных подразделений | 21.06.2024 |
| 4 | Предоставление отчетов по реализации мероприятий по проведению двухмесячника по приложениям № 1, 2, 3 к плану мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению территории Шарыповского муниципального округа на 2023 г. | Руководители территориальных подразделений | I этап- 21.05.2024  II этап-21.06.2024 |
| 5 | Проведение заседаний комиссии по подведению итогов двухмесячника по благоустройству и озеленению  территории Шарыповского муниципального округа | Начальник отдела градостроительства М.Н.Тезикова | 27.06.2024 – 02.07.2024 |
| 6 | Определение победителя по итогам двухмесячника по благоустройству и озеленению территории Шарыповского муниципального округа | Начальник отдела градостроительства М.Н.Тезикова | 02.07.2024 |

|  |
| --- |
| Приложение №1  к плану мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению территории Шарыповского муниципального округа на 2024 г. |

Мероприятия

по санитарной очистке территории Шарыповского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объект выполнения работ | Исполнитель | Дата окончания |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение №2  к плану мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению территории Шарыповского муниципального округа на 2024 г. |

Мероприятия

по ремонту, благоустройству и озеленению памятников на территории Шарыповского муниципального округа на 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объект выполнения работ | Исполнитель | Дата окончания |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение №3  к плану мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению территории Шарыповского муниципального округа на 2024 г. |

Мероприятия

по ремонту существующих и установке новых малых архитектурных форм на площадках объектов соцкультбыта на территории Шарыповского муниципального округа на 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объект выполнения работ | Исполнитель | Дата окончания |
|  |  |  |  |  |