|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «Развитие транспортной системы»  в 2022 году |
| «Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,96 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 98,15 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,31 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 3 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,63 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 97,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 0 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 3 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 15 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам | тыс.пасс. | Увеличение | Равно | 235,70 | 210,50 | 0,89 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | Увеличение | Равно | 234,18 | 229,75 | 0,98 |
| 3 | Количество человек, погибших в ДТП на 100 тыс населения, не более | чел. | Снижение | Равно | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 0,96 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 112 810 314,98 | 110 721 658,01 | 98,15 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа, не более | ед. | Снижение | Равно | 30,00 | 24,00 | 1,25 | 0,25 | 0,31 |
| 2 | Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт | % | Увеличение | Равно | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,25 | 0,50 |
| 3 | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) | поездок/чел | Увеличение | Равно | 16,70 | 15,40 | 0,92 | 0,25 | 0,23 |
| 4 | Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам | тыс.км | Увеличение | Равно | 586,20 | 628,40 | 1,07 | 0,25 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения | 80 305 343,68 | 78 234 668,59 | 97,00 % | 1,63 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа, не более | ед. | 30,00 | 24,00 | 1,25 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт | % | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| пМП 2 | Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа | 32 504 971,30 | 32 486 989,42 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) | поездок/чел | 16,70 | 15,40 | 0,92 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам | тыс.км | 586,20 | 628,40 | 1,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 110 721 658,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |