|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «Развитие транспортной системы»  в 2023 году |
| «Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,96 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 97,66 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,08 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,12 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 97,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 6 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,03 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 99,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 7 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 26 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам | тыс.пасс. | Увеличение | Равно | 235,70 | 197,40 | 0,84 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | Увеличение | Равно | 237,18 | 244,84 | 1,03 |
| 3 | Количество человек, погибших в ДТП на 100 тыс населения, не более | чел. | Снижение | Равно | 3,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 0,96 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 79 514 682,72 | 77 655 808,22 | 97,66 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) | поездок/чел | Увеличение | Равно | 16,70 | 16,50 | 0,99 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам | тыс.км | Увеличение | Равно | 604,90 | 641,50 | 1,06 | 0,25 | 0,27 |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа, не более | ед | Снижение | Не более | 30,00 | 23,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт | % | Увеличение | Равно | 2,40 | 2,95 | 1,23 | 0,25 | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения | 47 265 071,72 | 45 613 995,82 | 97,00 % | 1,12 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт | % | 2,40 | 2,95 | 1,23 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа | ед | не более 30,00 | 23,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа | 32 249 611,00 | 32 041 812,40 | 99,00 % | 1,03 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) | поездок/чел | 16,70 | 16,50 | 0,99 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам | тыс.км | 604,90 | 641,50 | 1,06 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 77 655 808,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |