**Пояснительная записка**

**к годовому отчету по реализации муниципальной программы Шарыповского муниципального округа**

**«Развитие транспортной системы» за 2024 год**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнитель:* Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа»

*Цели муниципальной программы*:

1. Развитие транспортной инфраструктуры округа и повышение комплексной безопасности дорожного движения;

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

*Целевые показатели:*

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям» составила 251,79 км при плановом значении 251,79 км;

«Количество человек, погибших в ДТП на 100 тыс. населения, не более» составило 2 человека, при плановом значении 2 человека;

«Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам» составило 182,32 тыс. пассажиров при плановом значении 235,70 тыс. пассажиров. Недостижение показателя связано с нарушением схем движения автобусов, проблем связи (сбой системы ГЛОНАСС).

*Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели, и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:*

*«*Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог округа»;

«Обеспечение дорожной безопасности»;

«Обеспечение потребности населения в перевозках».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 88 568,10 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 79 123,66 тыс. рублей (89,34%).

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 2 подпрограммы.

***Подпрограмма «Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения»*.**

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено   
52 802,30 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 43 648,86 тыс. рублей (82,66%).

В рамках подпрограммы обеспечено круглогодичное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах муниципального округа общей протяженностью 299,22 км (на конец года).

В 2024 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения проведен ремонт 7,3 км автомобильных дорог, в том числе:

*с. Малое Озеро ул. Лесная, ул. Ключевая – 710 м;*

*с. Ораки от ул. Центральная до ул. Болотная – 453 м;*

*с. Большое Озеро ул. Советская, ул. Центральная – 865 м;*

*д. Едет ул. Щетинина – 1120 м;*

*д. Белоозерка ул. Зеленая – 1120 м;*

*д. Скрипачи ул. Школьная в– 1150 м;*

*с. Родники ул. Солнечная – 255 м;*

*с. Ажинское ул. Березовая, ул. Полевая – 560 м;*

*с. Березовское ул. Школьная, ул. Больничная, ул. Советская – 1057,7 м,*

что на 17,05% меньше, чем в 2023 году (8,8 км).

С целью определения объёмных, физико-механических и эксплуатационных характеристик проведены лабораторные исследования асфальтобетонных вырубок на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Значения по всем 6 вырубкам о толщине асфальтобетонного покрытия соответствуют нормативным требованиям.

С целью развития дорожной инфраструктуры, дальнейшего планирования расходов на ремонт дорог выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования в границах населенных пунктов округа с их постановкой на государственный кадастровый учет общей протяженностью 42,2 км. В результате 75,2% автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов округа состоят на государственном кадастровом учете.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения дорожно-транспортного травматизма на дорогах общего пользования местного значения выполнены следующие мероприятия:

выполнены работы по обустройству участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в с. Ивановка, ул. Школьная (*были установлены дорожные знаки,**установлена г-образная опора, монтаж искусственной дорожной неровности, установлены металлические пешеходные ограждения, монтаж оборудования (светофора), нанесение дорожной разметки)*;

выполнены работы по обустройству остановочных пунктов по ул. Советской в с. Малое Озеро и ул. Центральная в д. Новокурск.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт» составила 2,45%, что соответствует плановому значению;

«Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа, не более» составило 23 ед. при плановом значении 23 ед.

***Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа.***

На реализацию подпрограммы в 2024 году было выделено 35 765,80 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 35 474,80 тыс. рублей (99,19%).

В 2024 году осуществлялась поддержка Шарыповского филиала «АО «Краевое АТП», осуществляющего пассажирские перевозки, в форме предоставления субсидий из краевого бюджета и бюджета округа.

В отчетном году пассажирские перевозки осуществлялись по 22 маршрутам. В соответствии с программой субсидирования пассажирских перевозок на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока в 2024 году перевезено 182,32 тыс. человек, что на 7,64% меньше по сравнению с 2023 годом (197,4 тыс. человек).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Транспортная подвижность населения (Количество поездок/количество жителей)» составила 15,99 поездок/человек при плановом значении 16,7 поездок/человек, снижение обусловлено нарушением схем движения автобусов;

«Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам» составил 638,47 тыс. км при плановом значении 604,9 тыс. км.

И.о. руководителя МКУ «УСЗ»

Шарыповского муниципального округа К.П. Мельникова